УКРАЇНА

ТЕОФІПОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 27.09.2013 Теофіполь № 222/2013-р

Про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 31.05.2013 №151/2013-р «Про підсумки проходження опалюваль-ного сезону 2012/2013 року та організацію підготовки житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 років»

Керуючись статями 6, 20 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, з метою забезпечення стабільної роботи підприємств житлово-комунального господарства, своєчасного початку опалювального сезону 2013/2014 року заслухавши інформацію з цього питання (додається):

1. Інформацію відділу житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації Шкляруку А.О. взяти до відома (додається).

2. Першому  заступнику   голови   районної державної адміністрації   Вільшинському П.Г., начальнику відділу житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації  Шкляруку А.О.:

2.1.  Вжити дієвих заходів щодо усунення недоліків та забезпечення безумовного виконання завдань з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 року.

2.2.  До 01 жовтня 2013 року забезпечити проведення установами та організаціями, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів, розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги.

2.3. Забезпечити безумовне освоєння виділених бюджетних коштів для будівництва та ремонту вулиць і доріг у населених пунктах району.

2.4. Провести 10 жовтня 2013 року підсумкову нараду щодо ліквідації виявлених недоліків та упущень, допущених в ході підготовки житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 року.

3. Відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (Пасєці А.П.):

3.1. Забезпечити найсуворіше дотримання норм і лімітів споживання енергоносіїв, виконання завдань по економії газу.

3.2. Активізувати роботу по перевірці електричних лічильників, встановлення газовідсікачів та газосигналізаторів.

3.3. До 10 жовтня 2013 року заключити договір із Теофіпольською філією ПАТ «Хмельницькгаз» на технічне обслуговування котелень навчальних закладів району.

3.4. Активізувати роботи по будівництву твердопаливних котелень у Базалійській, Теофіпольській ЗОШ №2, Новоставецькій ЗОШ.

3.5. До 10 жовтня 2013 року забезпечити підготовку необхідних документів для успішного включення газоспоживаючих об’єктів.

4. Рекомендувати:

4.1. Теофіпольській центральній районній лікарні (Шкрабі С.І.):

4.1.1. Спільно з сільськими та селищними головами до 10 жовтня 2013 року вирішити питання очистки димоходів закладів охорони здоров'я на підвідомчих територіях, приведення до вимог опалювальних пристроїв.

4.1.2. До 10 жовтня 2013 року забезпечити виконання приписів працівників Теофіпольської філії ПАТ «Хмельницькгаз» та забезпечити підготовку необхідних документів для успішного включення газоспоживаючих об’єктів.

4.2. Керівникам підприємств, установ, організацій,  сільським та селищним головам району:

4.2.1. Проаналізувати ситуацію та забезпечити підготовку до функціонування в осінньо-зимовий період об’єктів і мереж житлово-комунального господарства всіх форм власності, особливо дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, закладів культури та охорони здоров’я, передбачивши конкретні заходи та джерела їх фінансування.

4.2.2. Проводити роз’яснювальну роботу із залученням засобів масової інформації з питань енергозбереження, погашення боргів і розрахунків за енергоносії та надані житлово-комунальні послуги, підготовки об’єктів житлово-комунального господарства і сільськогосподарського комплексу до роботи взимку.

4.3. Ізяславському міжрайонному управлінню Головного управління держсанепідслужби у Хмельницькій області (Яковчук В.Г.) організувати систематичний контроль за дотриманням температурного режиму в закладах охорони здоров’я та освіти на період опалювального сезону.

4.4. Теофіпольському РЕМ (Борболюк В.М.), Теофіпольській філії ПАТ „Хмельницькгаз” (Кушнірук О.П.), КП „Тепловик” (Дем’янов В.І.), Теофіпольському ВУЖКГ (Пархомець В.О.), сільським, селищним головам вжити заходів щодо забезпечення:

4.4.1. Погашення заборгованості з оплати за електроенергію, спожитий природний газ, надані комунальні послуги.

4.4.2. Своєчасного проведення в повному обсязі розрахунків за використані споживачами енергоносії.

4.4.3. Безперебійного постачання електроенергії, природного газу споживачам, які вчасно і повністю розраховуються за їх використання.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови адміністрації Вільшинського П.Г. та начальника відділу житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації Шклярука А.О.

Голова адміністрації						Ю. Кучерук

Додаток до розпорядження голови районної державної адміністрації 27.09.2013 № 222/2013-р

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 31.05.2013 №151/2013-р «Про підсумки проходження опалювального сезону 2012/2013 року та підготовку житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 років»

В районі проводиться активна робота щодо забезпечення надійного функціонування житлово-комунального та агропромислового комплексів, об’єктів промисловості та соціально-культурної інфраструктури в осінньо-зимовий період 2013-2014 років, а також забезпечення споживачів паливом, електричною і тепловою енергією.

Підприємствами житлово-комунальної галузі виконано всі заплановані заходи по підготовці до роботи в опалювальний період 2013-2014 років.

Комплексно підготовлено до зими 39 будинків житлового фонду Теофіпольської селищної ради (100%), Теофіпольським ВУЖКГ проведено капітальні ремонти покрівель житлових будинків по вул. Леніна 47, вул. Леніна 66, вул. Заводській 20 на суму 290,8 тис.грн., виконано капітальний ремонт внутрішнього водопроводу по вул. Заводська 20 на суму 21 тис.грн.

Також виконано поточні ремонти під’їздів в кількості 5 шт., електрощитових в 11 житлових будинках, ремонти, засклення вікон сходових кліток  9 будинках, заміну вхідних дверей  в житлових будинках – 6 шт., підготовлено спецтехніку та заготовлено посипочного матеріалу в кількості 100 тон, створено 2 аварійні бригади.

Житловий фонд підготовлений до опалювального сезону на 100% з оформленням паспортів готовності.

Станом на 01.09.2013 року на балансі КП «Тепловик» знаходиться  3 діючих котельні та 1206 м.  у двохтрубному обчисленні діючої теплової мережі. Згідно плану заходів підготовки до зими проведено профілактичний ремонт всіх котлів та допоміжного устаткування котелень. На теплових мережах підприємства проведено гідравлічні випробовування, а також відновлено пошкоджену теплову ізоляцію запірної арматури та відрізки  трубопроводів в теплових камерах, поточний ремонт циркуляційних та підживлювальних насосів.

Всі загальноосвітні школи і ДНЗ розпочали навчальний рік в належних умовах: проведено поточні ремонти всіх приміщень, капітальний ремонт покрівлі Теофіпольського НВК - гімназії на суму 108 тис.грн., замінено 264 м2 шиферу на даху Базалійської ЗОШ І-ІІІ ст., зроблено ремонт і перевірку димоходів і вентиляційних шахт, завершено облаштування внутрішніх туалетів в усіх школах, відремонтовано 409 м тепломереж, замінено 12 вікон, 10 дверей. Складено і затверджено акти готовності до нового 2013-2014 навчального року в усіх 36 школах та 36 ДНЗ.

В опалювальний сезон 2013/2014 року дві школи буде опалюватись централізовано, 31 - газовими котельнями.

Виготовляється проектно-кошторисна документація на будівництво твердопаливних котелень у Базалійській, Теофіпольській №2, Новоставецькій ЗОШ. Загальна кошторисна вартість котелень 2,4 млн. грн. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію котельні Волице-Полівської  ЗОШ на твердопаливну.

Паспорти готовності до роботи в осінньо-зимовий період та паливний сезон отримали всі навчальні заклади району.

Проте необхідно відмітити і ряд недоліків: на перевірці знаходяться засоби обліку газу та електроенергії, потребують заміни 48 електролічильників та 9 трансформаторів струму. У котельнях 20 шкіл потрібно замінити газовідсікачі та газосигналізатори.

На котельнях Волицеполівської, Поляхівської, Кунчанської, Турівської, Базалійської загальноосвітніх шкіл, де встановлено котли типу НИИСТУ-5 не працює автоматика безпеки, не проведено технічне опосвідчення котлів. Потребують заміни по одному газовому котлу Бережинецька та Човгузівська загальноосвітня школа.

Проводились певні заходи і щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період  закладів культури району. Так, на проведення ремонтів використано 138, 5 тис. грн. (з них бюджетних – 47,9 тис. грн., позабюджетних – 90,6 тис. грн.).  Зокрема, в Святецькому сільському будинку культури встановлено 11 металопластикових вікон (16 тис. грн. ),  виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту даху, аналогічну документацію виготовлено і на ремонт даху Кунчанського сільського будинку культури. Також проведено заміну 31 вікна на металопластикові (48 тис.грн) у Лідихівському сільському будинку культури; за бюджетні кошти замінено 21 вікно та 2 дверей в приміщеннях центральної районної бібліотеки і дитячої музичної школи (64919 грн).

Новоставецькою сільською радою на будинок культури заплановано виділення коштів на встановлення автономного опалення (будинок культури, спортзал, бібліотека) на суму 180 тис. грн. На виготовлення проектно-кошторисної документації виділено та використано коштів в сумі 12 тис. 500 грн.

Адміністрацією Теофіпольської центральної районної лікарні розроблено план організаційних заходів по підготовці лікувально-профілактичних закладів району  до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 рр. Згідно цього плану проведено ремонт теплотраси, ремонт системи холодного водопостачання до терапевтичного та адмінкорпусів, герметизацію інженерних вводів. Із 47 закладів підготовлено до опалювального сезону 45, проведено капітальний ремонт даху адмінкорпусу Теофіпольської ЦРЛ, проведено перевірку вентиляційних каналів та димоходів, про що складені акти.

Теофіпольська ЦРЛ забезпечена автономним та аварійним джерелом енергозабезпечення.

На сьогоднішній день не проведена заміна котла для терапевтичного відділення на базі Базалійської АЗПСМ. Для даного об’єкту заплановано – 193880 грн.

За даними Теофіпольської філії ПАТ «Хмельницькгаз» заходи по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період виконано майже на 100%.

Філія «Теофіпольський райавтодор» обслуговує 267,6 км  доріг, що знаходяться на території району. Це державні дороги: Камянець-Подільський – Білогір’я  Р-48 (26,7 км), Ланівці-Теофіполь Т- 2012 (18,3 км), Теофіполь-Красилів Т-2314 (14,6 км) та 208 км доріг місцевого значення.

Стан готовності техніки становить 60% , ремонт з метою підготовки до зими не проводиться.

На даний час ні піском (відсівом), ні сіллю - філія не забезпечена. Станом на 01.09.2013 року в  залишку  є лише посипочний матеріал з зими 2012-2013 року в кількості  240 тонн.

До роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років філія не готова через недостатню матеріально-технічну базу та фінансування в зв’язку з тим, що на даний час проводиться реорганізація та ліквідація підприємства.

Чималий обсяг робіт виконаний в аграрному секторі. Завершуються роботи по підготовці тваринницьких приміщень до зимівлі. У господарствах завершується ремонт, утеплення і дезінфекція приміщень, забезпечено 100% потребу у сіні, сінажу силосі та концентрованих кормах.

Разом з тим необхідно відзначити і заборгованість споживачів за отримані житлово-комунальні послуги. Станом на 01.09.2013 року заборгувало КП „Тепловик” – 48,4 тис.грн. та Теофіпольському ВУЖКГ – 117,5 тис.грн.

Значною є заборгованість і за спожиті енергоносії: станом на 01.09.2012 року заборгованість населення за спожитий природній газ становить 521,2 тис.грн., за електроенергію – 85,562 тис.грн.

Належна увага приділена соціально-незахищеним категоріям населення. В поточному році компенсацію на тверде паливо готівкою виплатили: 128 особам на суму  67,03 тис. грн., скрапленого газу на суму 7,46 тис.грн. 112 особам.  Відсоток забезпечення компенсацією на придбання твердого палива становить 87,7 %  від загальної кількості осіб, які мають право на дану пільгу. Відсоток забезпечення компенсацією на придбання балону (скрапленого газу) становить 100 % від загальної кількості осіб, які мають право на дану пільгу.

Заборгованість по виплаті компенсацій на придбання твердого палива станом на 01.09.2013 року становить - 10,07 тис грн., заборгованість по виплаті компенсації на придбання балону скрапленого газу  відсутня.

Завдяки спрощеної до мінімуму процедури її оформлення, субсидія стала більш адресною та доступною.

З початку 2013 року за призначенням субсидії на тверде паливо та скраплений газ звернулося 34 сім’ї. Призначено 29 сім’ям на суму 19,6 тис.грн.,  профінансовано на суму 15,7 тис.грн. Заборгованості по субсидії на СГТП становить 5,4 тис.грн. (в т.ч. 1,5 тис.грн. борги минулих років).

За призначенням субсидії на житлово-комунальні послуги протягом опалювального періоду 2012-2013 років звернулося 755 сімей, з них призначено 683 сім’ям. Загальна сума нарахованої субсидії на житлово-комунальні послуги становить 963,8 тис.грн., а профінансовано на суму 1054,8 тис.грн. (в т.ч.98,3 тис.грн. борги минулих років.)

Станом на 01.09.2013 року заборгованість по субсидії на житлово-комунальні послуги становить 7,3 тис.грн., яка виникла внаслідок недостатнього фінансування бюджетних коштів.

Керівник апарату

райдержадміністрації					О. Юрчук