УКРАЇНА

ТЕОФІПОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

31.05.2013				Теофіполь				№ 149/2013-р

Про підсумки проходження опалювального

сезону 2012/2013 року та організацію

підготовки житлово-комунального господарства

району до роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 років

Керуючись статями 6, 20 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, з метою забезпечення стабільної роботи підприємств житлово-комунального господарства, своєчасного початку опалювального сезону 2013/2014 року заслухавши інформацію з цього питання (додається):

1. Інформацію взяти до відома.

2. Затвердити план з підготовки житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період  2013/2014 року (додається).

3. Рекомендувати районній раді:

3.1. Забезпечити поточні розрахунки підвідомчих установ та ліквідацію до 1 липня 2013 року наявної заборгованості перед КП «Тепловик»  за природний газ (з урахуванням різниці в тарифах).

3.2. Здійснити організаційну роботу щодо підвищення відповідальності КП «Тепловик» із забезпечення своєчасної оплати використаного обсягу газу.

3.3. Організувати проведення енергетичного аудиту на КП «Тепловик».

3.4. Вжити заходів щодо недопущення необґрунтованого підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

3.5. Активізувати роботу щодо переведення бюджетних установ на індивідуальне опалення.

4. Сільським, селищним радам району рекомендувати:

4.1. Забезпечити підготовку до зими  об’єктів соціальної сфери та житлового фонду, проведення ремонту та утеплення фасадів, покрівель, утеплення вікон.

4.2. Взяти під особистий контроль забезпечення твердим паливом, надання відповідних пільг на житлово-комунальні послуги соціально-незахищеним категоріям населення.

5. Відділу житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації:

5.1. Проводити моніторинг підготовки об’єктів житлово-комунального господарства району до роботи в зимових умовах 2013/2014 року щомісячно станом на 01 та 10 число до початку опалювального періоду 2013/2014 року.

5.2. Про хід виконання цього розпорядження прозвітувати на засіданні колегії районної державної адміністрації у вересні 2013 року.

6.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації П. Вільшинського та начальника відділу житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації А. Шклярука.

Голова адміністрації						В. Довжук

Додаток 1 до розпорядження голови районної державної адміністрації 31.05.2013 № 149/2013-р

ІНФОРМАЦІЯ

про підсумки проходження опалювального сезону 2012/2013 року та підготовку житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 року

Опалювальний сезон на об’єктах житлово-комунального господарства у 2012 році розпочався вчасно. Підприємствами житлово-комунальної галузі виконано всі заплановані заходи по підготовці до роботи в опалювальний період 2012-2013 років. До зими підготовлено 39 житлових будинків, 38 шкіл, 37 дитячих садочків, 6 лікарень, 45 фельдшерських пунктів та окремі заклади культури.

Теофіпольським ВУЖКГ на підготовку житлового фонду використано 136 тис.грн.; на підготовку об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства витрачено 78 тис. грн.; ремонт електрощитових в 14 будинках - 7 тис.грн. У 2012 році проведено утеплення водопровідних мереж у підвалах житлових будинків смт Теофіполь на суму 4,2 тис.грн.

КП «Тепловик» провів поточні ремонти циркуляційних та підживлювальних насосів, ремонт запірної апаратури та теплових камер. Всього на ремонтні роботи було витрачено 85,8 тис. грн. власних коштів.

В опалювальний сезон 2012-2013 років функціонувало 27 шкільних котелень, які використовують природний газ, 3 школи, які користувалися центральним опаленням (Теофіпольські ЗОШ № 1, № 2 та ЗОШ с.Новоставці), 2 заклади на твердому паливі (будинок творчості та ДНЗ с.Ульянове), 1 навчальний заклад, який користується пічним опаленням (ДНЗ с.Медисівка).

Впродовж 2012 року побудовано 2 модульні котельні в Святецькій та Гальчинецькій ЗОШ І-ІІІ ст., введено в експлуатацію котельню Теофіпольського НВК І ступеня-гімназії. Економія бюджетних коштів по даних об’єктах за опалювальний сезон 2012-2013 років склала 414,7 тис.грн.

Також проведено заміну котла у Лисогірській ЗОШ І-ІІ ст., проведено капітальний ремонт котла та системи опалення у Волице-Полівській ЗОШ І-ІІІ ст. Виготовлено проектно-кошторисну документацію для будівництва модульної котельні Новоставецької ЗОШ та отримано дозвіл на початок будівництва.

Теофіпольською філією «Райавтодор» для покращення стану доріг виконано всі заплановані заходи, заготовлення посипочного матеріалу, підготовка техніки.

Перед початком опалювального сезону КП «Тепловик» своєчасно отримав ліміти на природний газ, накопичено необхідний запас вугілля, дров для опалення частини об’єктів соціальної сфери.

У цілому опалювальний сезон 2012/2013 року в районі проходив стабільно.

Як результат, досягнуто безперебійного теплопостачання житлового сектору, бюджетної сфери, інших об’єктів теплопостачання району.

За звітний період не зафіксовано жодного випадку відключення споживачів від систем теплопостачання на тривалий час з технічних причин. Незначні аварії, які виникали, ліквідовувались оперативно на місцях. Мобілізація зусиль комунальників, працівників МНС, орожньо-експлуатаційної служби сприяла оперативному проведенню розчистки доріг, відновленню електропостачання окремих населених пунктів, забезпеченню надійної роботи пасажирського транспорту.

У період опалювального сезону на особливому контролі було питання розрахунків за спожитий природний газ.

Так КП «Тепловик» вироблено 2128,69 Гкал. на загальну суму 1531,8 тис. грн. Стан розрахунків за енергоносії складає 689,2 тис. грн. або 50%. Решта суми буде оплачена до початку опалювального сезону, так як на підприємстві діє двоставковий тариф.

Із 64 об’єктів культури на пічному опаленні знаходиться 13 закладів культури, електроопаленні – 10 закладів, опалюються  газовими конвекторами  8 закладів, мають власні котельні на природному газі 28 закладів, газове централізоване опалення у 5 закладах культури.

10 вересня 2012 року введено в дію модульну котельню центральної районної лікарні. За період опалювального сезону 2012/2013 року опалювальний ефект склав 629530,80 грн. Також проведено поточний ремонт теплотраси Теофіпольської ЦРЛ на суму 27,9 тис. грн., ремонт системи опалення інфекційного відділення – 2,4 тис. грн., монтаж електрообігрівачів в приміщенні пральні використано 7,5 тис.грн., встановлено котел та газовий лічильник на ФП с. Коров’є на суму 3,5 тис.грн., встановлено тепло вентилятор на ФП с. Турівка – 1,2 тис.грн., замінено електричний лічильник по Теофіпольській ЦРЛ на лічильник реактивно-активної електроенергії за рахунок спонсорської допомоги на суму 1,4 тис.грн. На проведення чистки димоходів на ФП та амбулаторіях використано 1,6 тис.грн.

Виконання завдань по впровадженню енергозберігаючих заходів, фінансова допомога підприємствам житлово-комунального господарства з боку місцевих бюджетів дали можливість втримати невисокий рівень тарифів на житлово-комунальні послуги для населення.

Підготовку до опалювального сезону 2013/2014 року необхідно розпочати невідкладно.

Керівникам житлово-комунальних підприємств при підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 року необхідно врахувати недоліки, які мали місце у минулому сезоні та забезпечити своєчасне виконання запланованих заходів.

У тепловому господарстві першочерговими заходами є ремонт котелень, заміна котлів та насосних агрегатів, підготовка теплових мереж, у тому числі ремонт та заміна на попередньо ізольовані труби.

У водопровідно-каналізаційному господарстві – це підготовка водопровідних та каналізаційних мереж, свердловин та водозаборів.

Особливу увагу слід звернути на підготовку до зими закладів соціальної сфери та житлового фонду, проведення ремонту та утеплення фасадів, покрівель, утеплення вікон, розширення практики надання паспортів готовності об’єктів до опалювального сезону.

Керівник апарату

райдержадміністрації						О.Юрчук

Додаток

до розпорядження голови районної державної адміністрації

31.05.2013  № 149/2013-р

П Л А Н

з підготовки житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 року за рахунок фінансування бюджету Теофіпольської селищної ради, місцевих бюджетів, коштів Теофіпольського ВУЖКГ, КП „Тепловик” та субвенцій із державного бюджету

1. Здійснити обстеження мереж тепло-, водопостачання, систем каналізації в смт Теофіполь, вжити заходів по усуненню виявлених недоліків.

До 01 липня 2013 року

Теофіпольське ВУЖКГ, 										КП „Тепловик”

2. Провести  капітальний ремонт покрівлі  житлових будинків по вул. Леніна 47, вул. Леніна, 66, вул. Заводська, 20

До 01 вересня 2013 року

Теофіпольське ВУЖКГ, 										Теофіпольська селищна рада

3. Провести капітальний ремонт водопроводу по вул. Садовій смт Теофіполь.

До 01 вересня 2013 року

Теофіпольське ВУЖКГ, 										Теофіпольська селищна рада

4. Провести капітальний ремонт внутрішнього водопроводу будинку по вул. Заводська, 20 смт Теофіполь.

До 01 вересня 2013 року

Теофіпольське ВУЖКГ, 										Теофіпольська селищна рада

5. Провести поточний ремонт енергозабезпечення будинків (11 електрощитових).

До 01 вересня 2013 року

Теофіпольське ВУЖКГ, 										Теофіпольська селищна рада

6. Провести поточний ремонт, засклення вікон сходових кліток (9 шт.)

До 01 вересня 2013 року

Теофіпольське ВУЖКГ, 										Теофіпольська селищна рада

7. Провести ремонт, заміну вхідних дверей в житлових будинках (6 шт.)

До 01 вересня 2013 року

Теофіпольське ВУЖКГ, 										Теофіпольська селищна рада

8. Заготовити 100 тонн посипочного матеріалу та реагентів.

До 01 жовтня 2013 року

Теофіпольське ВУЖКГ, 									 Теофіпольська селищна рада

9. Провести поточний ремонт циркуляційних та підживлювальних насосів по котельнях №1 та №5.

До 01 серпня 2013 року

КП „Тепловик”

10. Провести профілактичний ремонт котлів КОЛВІК 550 (2шт.) по котельні №1.

До 01 серпня 2013 року

КП „Тепловик”

11.Провести ремонт  освітлювальної та пускозахисної апаратури на котельні №1 та №2.

До 01 серпня 2013 року

КП „Тепловик”

12. Провести ремонт і заміну запірної арматури та кранів на котлах та ХВО (котельні №1,№2).

До 01 серпня 2013 року

КП „Тепловик”

13. Провести ремонт та утеплення запірної арматури в теплових камерах зовнішніх теплових мереж котелень №1, №2 та №5.

До 15 серпня 2013 року

КП „Тепловик”

14. Провести поточно-профілактичний ремонт 3-х котлів КОГВ-96 по котельні №2.

До 01 серпня 2013 року

КП „Тепловик”

15. Провести ремонт підживлювального бачка на котельнях №2, №5 та ремонт солерозчинника на котельні №2.

До 01 серпня 2013 року

КП „Тепловик”

16. Провести ремонт та наладку апаратури управління та захисту електродвигунів котелень №1 та №2.

До 01 серпня 2013 року

КП „Тепловик”

17. Провести ізоляцію окремих відрізків теплової мережі в теплових камерах зовнішньої теплової мережі котельні №2.

До 01 серпня 2013 року

КП „Тепловик”

18. Провести ремонт та очистку теплових камер на котельнях №1, №2 та №5.

До 15 серпня 2013 року

КП „Тепловик”

19. Здійснити встановлення регулятора тиску газу на котельні №5.

До 01 серпня 2013 року

КП „Тепловик”

20. Здійснити заміну вхідних дверей котельні №5.

До 01 серпня 2013 року

КП „Тепловик”

21. Провести ізоляцію відрізка трубопроводів від котельні №5 до ТК 5.2

До 15 серпня 2013 року

КП „Тепловик”

22. Провести ремонт фільтрів ХВО на котельні №5.

До 01 серпня 2013 року

КП „Тепловик”

23. Заготовити необхідну кількість протиожеледних матеріалів: пісок -1600 тонн, технічна сіль - 160 тонн.

До 01 вересня 2013 року

Філія "Теофіпольський райавтодор"

24. Забезпечити 100 % готовність наявної техніки до роботи в осінньо-зимовий період.

До 01 вересня 2013 року

Філія "Теофіпольський райавтодор"

25. Виготовити  документацію, що засвідчує власність приміщень шкіл і пришкільних територій.

До 01 вересня 2013 року

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

26. Провести утеплення приміщень загальноосвітніх шкіл Базалійської, Святецької, Новоставецької, Кунчанської, Теофіпольської №2 за окремою цільовою програмою «Кіотського протоколу».

До 01 вересня 2013 року

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

27. Провести санацію димоходів і вентоканалів.

До 01 вересня 2013 року

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

28. Провести повірку засобів обліку природного газу, електроенергії (при потребі їх замінити).

До 01 вересня 2013 року

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

29. Забезпечити твердим паливом навчальні заклади, які опалюються твердим паливом.

До 01 вересня 2013 року

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

30. Підготувати до роботи необхідну кількість операторів шкільних котелень.

До 01 жовтня 2013 року

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

31. Провести інвентаризацію протипожежних засобів і по можливості їх переоснащення.

До 01 серпня 2013 року

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

32. Провести заміну 2-х малоефективних котлів з низьким ККД на сучасні високоефективні котли у Новоставецькому сільському будинку культури.

До 01 жовтня 2013 року

Виконком Новоставецької сільської ради

33. Провести заміну частини теплотраси від центральної теплової камери до терапевтичного та адміністративного корпусів центральної районної лікарні.								До 01 вересня 2013 року

Теофіпольська центральна районна 		лікарня

34. Відремонтувати систему холодного водопостачання до терапевтичного та адміністративного корпусів.

До 01 вересня 2013 року

Теофіпольська центральна районна     лікарня

35. Здійснити ремонт, прочищення системи опалення по центральній районній лікарні.

До 01 жовтня 2013 року

Теофіпольська центральна районна 	лікарня

36. Провести заміну котла для терапевтичного відділення Базалійської АЗПСМ.

До 01 жовтня 2013 року

Теофіпольська центральна районна лікарня

37. Встановити додаткові мережні насоси на модульну котельню центральної районної лікарні.

До 01 жовтня 2013 року

Теофіпольська центральна районна лікарня

38. Забезпечити встановлення кранів Маєвського, автоматичних клапанів спуску.

До 01 жовтня 2013 року

Теофіпольська центральна районна лікарня

39. Провести чистку горищ та перезарядку вогнегасників.

До 01 вересня 2013 року

Теофіпольська центральна районна лікарня

Керівник апарату	адміністрації 				 Юрчук О.В.