УКРАЇНА

ТЕОФІПОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

31.05.2013				Теофіполь				№ 146/2013-р

Про хід виконання районної Програми

підвищення енергоефективності Теофі-

польського району на  2011-2015 роки

На підставі статей 6, 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», заслухавши інформацію про хід виконання районної Програми підвищення енергоефективності Теофіпольського району на 2011-2015 роки (додається):

1. Відзначити, що протягом 2011-2012 років в районі вжито необхідних заходів щодо реалізації районної Програми підвищення енергоефективності Теофіпольського району на 2011-2015 роки.

2. Начальникам відділів освіти, молоді та спорту (А.Пасєка), культури (Л.Філик) райдержадміністрації, рекомендувати головному лікарю району (С.Шкраба):

2.1.  Провести до 1 липня 2013 року аналіз використання енергоносіїв з метою економії енергоресурсів та впровадження енергозберігаючих проектів.

2.2. Інформацію щодо реалізації заходів з енергозбереження у 2013 році подати відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації до                 25 грудня 2013 року.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації П. Вільшинського та заступника голови райдержадміністрації Л.Олійника.

Голова адміністрації							В. Довжук

Додаток  	                                         до розпорядження  голови районної державної адміністрації

31.05.2013 року №146/2013-р

Основними заходами Програми підвищення енергоефективності Теофіпольського району на 2011-2015 роки є проведення термоізоляції зовнішніх стін будівель, підвалів та фундаменту житлових будинків та будівель бюджетних установ, заміну і ремонт вхідних дверей, вікон, утеплення дахів приміщень, впровадження енергоефективних освітлювальних приладів у бюджетних закладах, заміни або реконструкції систем опалення, будівництво модульних котелень.

В галузі освіти у 2011 році було проведено заміну 4 котлів у Воронівецькій ЗОШ І-ІІІ ст. – 1, Шибенській ЗОШ І-ІІІ ст.– 2, Колісецькій  ЗОШ І-ІІ ст.– 1 на загальну суму 35 тис.грн. Проведено заміну дерев’яних вікон на металопластикові – у Теофіпольська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – 13,  Бережинецьк ій ЗОШ І-ІІ ст.– 7,  Гальчинецькій ЗОШ І-ІІІ ст. – 67 , всього 86 штук, замінено 8 дверей (Теофіпольська ЗОШ І-ІІІ ст.№ 1 – 2,  Святецька ЗОШ І-ІІІ ст.– 6).

У 2012 році побудовано 2 модульні котельні в Святецькій ЗОШ І-ІІІ ст. та Гальчинецькій ЗОШ І-ІІІ ст., введено в експлуатацію котельню Теофіпольського НВК І ступеня-гімназії. Економія бюджетних коштів по даних об’єктах за опалювальний сезон 2012-2013 років склала 414,7 тис.грн.

Також проведено заміну котла у Лисогірській ЗОШ І-ІІ ст., проведено капітальний ремонт котла та системи опалення у Волице-Полівській ЗОШ І-ІІІ ст. Замінено 39 вікон на металопластикові та 14 дверей. Найбільше було замінено вікон та дверей у 2012 році у Теофіпольських школах №1, № 2, № 3 та Святецькій і Шибенській загальноосвітніх школах.

Виготовлено проектно-кошторисну документацію для будівництва модульної котельні Новоставецької ЗОШ І-ІІІ ст. та отримано дозвіл на початок будівництва.

В зв’язку з тим, що приміщення шкіл району збудовано в основному у   70-их - 80-их роках відбулася зовнішня руйнація штукатурки, плитки, вікон та дверей, саме тому є нагальна потреба в утепленні шкільних будівель з використанням сучасних будівельних матеріалів та технологій, що дасть можливість економії енергоносіїв. За підрахунками очікуваний результат економії енергоносіїв від даних заходів за опалювальний сезон становить                  8-15%.

У 5 шкільних котельнях (смт.Базалія, с.Волиця-Польова, с.Поляхова, с.Кунча, с.Турівка) склалася загрозлива ситуація – газові котли типу НІІСТУ-5 потребують негайної заміни тому що застаріли і мають низьку енергоефективність.

Потребують ремонту тепломережі у Волице-Полівській ЗОШ І-ІІІ ст., Поляхівському НВК. Всього ж по району необхідно провести ремонт                          620 погонних метрів тепломереж, що складає 29% від загальної кількості.

У поточному році у закладах освіти планується провести наступні заходи з енергозбереження:

- заміну газових котлів на твердопаливні у 4 навчальних закладах

(Базалійська, Коров’єнська, Поляхівська, Волице-Полівська загальноосвітні школи) та у ДНЗ «Зіронька» та «Бджілонька» смт Теофіполь;

- провести утеплення 5 приміщень (Базалійської, Святецької, Новоставецької, Кунчанської, Теофіпольської №2 загальноосвітніх шкіл за цільовою програмою Кіотського протоколу);

- провести санацію димоходів і вентиляційних каналів;

- провести повірку засобів обліку природного газу та електроенергії.

З метою економії бюджетних коштів на використання енергоносіїв у центральній районній лікарні введено в експлуатацію модульну котельню, на що використано 619,9  тис. грн. Економія бюджетних коштів по даному об’єкту в опалювальний період 2012-2013 років становить 629,5 тис. грн.

Також у звітному періоді проведено поточний ремонт теплотраси Теофіпольської центральної районної лікарні та системи опалення інфекційного відділення, на що використано кошти в сумі 30,3 тис.грн., проведено заміну  електричного лічильника на лічильник реактивно–активної електроенергії, що дало можливість заощадити  14,0 тис. грн. Проведено заміну 8 вікон і  дверей на металопластикові у відділеннях центральної районної лікарні за рахунок спонсорської допомоги від населення.

Відповідна робота з впровадження заходів з енергозбереження проводилася і на фельдшерських пунктах району. Так, встановлено газовий лічильник та котел  на фельдшерському пункті с. Коров’є, тепловентилятор на ФП с. Турівка. Проведено чистку димарів на фельдшерських пунктах і амбулаторіях району.

На 2013 рік у закладах медицини планується для енергозбереження провести наступні заходи:

- замінити частину теплотраси від центральної теплової камери до терапевтичного та адміністративного корпусів центральної районної лікарні 140 м/п;

- провести ремонт, прочищення «проблемних» частин системи опалення по Теофіпольській ЦРЛ;

- встановити додаткові мережні насоси по Теофіпольській ЦРЛ;

- встановити котел в Базалійській АЗПСМ та терапевтичному відділенні на базі Базалійської АЗПСМ на суму 200,0 тис. грн. (економічний ефект -                94,2 тис.грн.).

В галузі культури у 2011-2012 роках  проведено ремонт системи опалення та заміну газового котла у Романівському сільському клубі, на що використано 24,2 тис.грн. (кошти ТОВ «Нива»); відремонтовано покрівлю міського будинку культури цукрового заводу на суму 53 тис.грн.; проведено заміну 47 вікон на металопластикові у Човгузівському, Ільковецькому,  Єлізаветпільському, Лютарівському, Михнівському сільських будинках культури.

У дитячій музичній школі протягом двох років замінено 25 вікон та                   3 дверей на суму 73,8 тис.грн., в закладах бібліотечної системи замінено 15 вікон та 8 дверей на суму 24,4 тис.грн.

У 2013 році у Новоставецькому сільському будинку культури  передбачено заміну 2-х малоефективних котлів з низьким ККД на сучасні високоефективні котли, вартістю 165 тис.грн.

Виробничим управлінням житлово-комунального господарства  у 2012 році проведено утеплення водопровідних мереж у підвалах житлових будинків смт.Теофіполь на суму 4,2 тис.грн.

З метою економії енергоресурсів населенням району постійно проводиться утеплення житлових будинків, заміна вікон та дверей на металопластикові, заміна газових малоефективних котлів на сучасні високоефективні. За рахунок впровадження даних заходів населенням району економія природного газу в рік становить всередньому понад 1 млн.куб.                (1,5 млн.грн.).

Питання виконання Програми підвищення енергоефективності Теофіпольського району на 2011-2015 роки та економії паливно-енергетичних ресурсів залишається одним із пріоритетних завдань для розвитку району та постійно знаходиться на контролі в органах влади.

Керівник апарату адміністрації				Юрчук О.В.